## Slide 1
프응_이공
20102186 이건우
20102137 공민석
프로젝트 진척 현황

## Slide 2
산출물
요구사항 및 설계 문서
기능 및 구조 설계서
테스트 문서
시나리오 설계 및 흐름도
진척도 관리 자료
10%
20%
10%
20%
40%
산출물
요구사항 및 설계 문서
- 요구사항 명세서
- UI설계
- 화면설계서
- 메뉴구성도
기능 및 구조 설계서
- 프로그램설계
- DB설계 - AP 단위 모듈 설계
시나리오 설계 및 흐름도
- 시나리오 상세플로우
진척도 관리 자료
- 진척도 관리표
테스트 문서
- 단위 테스트
- 시나리오 테스트

## Slide 3
개발
데이터 입출력 및 전처리
탐지 및 분석 기능
사용자 인터페이스 구성
지도 최신화 및 시각화
학습 데이터 구축 및 관리
10%
25%
18%
27%
20%
개발
데이터 입출력 및 전처리
- 파일 입출력
- 월드 파일 생성
- GCP 매칭
탐지 및 분석 기능
- YOLO 탐지 연동
- 모델 적용 테스트
- 속성 비교 분석 기능
지도 최신화 및 시각화
- 시각화
- 치적화 지도 최신화
- shp 결과 저장
학습 데이터 구축 및 관리
- 학습 데이터 구축
사용자 인터페이스 구성
- 플러그인 UI 구성

## Slide 4
프로젝트 전체 진척 현황
모듈 | 전체 작업 수 | 계획 작업 수 | 실적 작업 수 | 목표 대비 진척률 | 전체 대비 진척률
프론트엔드 (QGIS + UI) | 35 | 35 | 35 | 100% | 100%
백엔드 (탐지/전처리 기능) | 34 | 32 | 30 | 93.8% | 88.2%
속성 저장 및 입출력 | 18 | 17 | 16 | 94.1% | 88.9%
문서/산출물 | 12 | 12 | 11 | 91.7% | 91.7%
전체 | 99 | 96 | 90 | 94.9% | 92.2%